Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2022г. №90

с.Воронцовка

О внесении изменений в решение

Совета народных депутатов Воронцовского

сельского поселения от 23.06.2017 г. № 137

«Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Воронцовского сельского поселения Павловского

муниципального района Воронежской области

на период 2017-2030 годы»

В соответствии с Конституцией РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения от 23.06.2017 г. № 137 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на период 2017-2030 годы», следующие изменения:

1.1. Приложение к решению Совета народных депутатов Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Положением о порядке обнародования муниципальных правовых актов Воронцовского сельского поселения.

Глава Воронцовского сельского поселения

Павловского муниципального района

Воронежской области                                                                                 Е.И. Ржевская

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Воронцовского сельского поселения

от 28.01.2022 г.   № 90

Приложение к решению

Совета народных депутатов

Воронцовского сельского поселения

от 23.06.2017 г.    № 137

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. |
| Заказчик программы, местонахождение | Администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396440, Воронежская область, Павловский район, с. Воронцовка, ул. Советская, д.33 |
| Разработчик программы, местонахождение | Администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396440, Воронежская область, Павловский район, с. Воронцовка, ул. Советская, д.33 |
| Исполнители программы, местонахождение | Администрация Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, 396440, Воронежская область, Павловский район, с. Воронцовка, ул. Советская, д. 33 |
| Цель программы | Развитие транспортной инфраструктуры. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области. Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| Задачи программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально-экономического развития; - повышение безопасности, надежности, качества эффективности транспортного обслуживания населения; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения; - обеспечение более комфортных условий проживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - система автомобильных улиц и дорог, кв.м.; - улучшенная структура улично-дорожной сети, кв.м.; - общая протяженность улично-дорожной сети, кв.м.; - транспортная обеспеченность, %; - безопасность дорожного движения, %; - объем реконструкции сетей (в год), км; |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации Программы: 2017 - 2030 г.г. I этап - 2017- 2020 гг. II этап - 2021 - 2025 гг. III этап - 2026 - 2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: Средства местного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | 1. Отсыпка грунтовых дорог гравийно-песчаным покрытием в с. Воронцовка (18,230 км); 2. Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в с. Воронцовка (8,950 км); 3. Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием (4,3 км); 4. Обустройство пешеходных переходов в зонах, прилегающих к социальным объектам; 5. Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет – 65 728,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2 398,0 тыс. рублей; 2018 год – 2 518,0 тыс. рублей; 2019 год – 3 640,0 тыс. рублей; 2020 год – 5 772,0 тыс. рублей; 2021-2015 годы – 24 550,0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 26 850,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. При участии в Программе будут предусмотрены субсидии Воронежской области, администрации Павловского муниципального района |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения.

Воронцовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Павловского муниципального района. Административный центр поселения – село Воронцовка. Населенные пункты, входящие в состав поселения: село Воронцовка, поселок Новенький. Планировка населенных пунктов обусловлена рельефом.

Климат на территории Воронцовского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +6,7С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -30С. Среднегодовое значение относительной влажности воздуха составляет 70-75%. В мае относительная влажность падает до наименьших значений в году (60-65%). В ноябре-декабре влажность максимальная – 85-87%.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней.

Годовая сумма осадков на территории составляет от 450 до 550 мм. Образование устойчивого снежного покрова происходит в середине декабря, а разрушение — в конце марта. Толщина снежного покрова от 15 до 20 см. Число дней со снежным покровом — 105.

На территории поселения не выявлено месторождений полезных ископаемых и месторождений подземных вод с утвержденными запасами.

На территории Воронцовского сельского поселения имеются действующие особо охраняемые природные территории: 11 памятников культурного наследия и 7 памятников природы.

В состав территории Воронцовского сельского поселения входят земли следующих 2 населенных пунктов:

- село Воронцовка;

- поселок Новенький.

Внешние связи Воронцовского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Воронцовка до областного центра – города Воронежа составляет 196 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Воронцовском сельском поселении отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Воронцовского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. Основным транспортным коридором Воронцовского сельского поселения является автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка, (В 16-0).

По территории проходят следующие 4 автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

- «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка;

- «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» - Воронцовка – Ерышовка;

- «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» - х. Шувалов (ч-з Данило);

- «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка» - х. Шувалов» - ст. Шипов лес;

Одной из основных проблем автодорожной сети Воронцовского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории Воронцовского сельского поселения.

В состав Воронцовского сельского поселения входят 2 населенных пункта.

Таблица 1

Расстояния между с. Воронцовка и населенными пунктами Воронцовского сельского поселения.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Воронцовка, км |
| --- | --- |
| поселок Новенький | 5 |

Территория поселения граничит с Ливенским, Ерышевским, Александро-Донским, Петровским, Александровским и Красным сельскими поселениями Павловского района, а также - с Бутурлиновским муниципальным районом. Расстояние от села Воронцовка до областного центра - города Воронеж составляет 196 км.

Территория Воронцовского сельского поселения имеет удобное транспортно-географическое положение. Главные въезды в Воронцовское сельское поселение со стороны Воронежа осуществляются с юга - с трассы «Павловск – Калач – Петропавловка» – Бутурлиновка.

Улицы и дороги на территории поселения запроектированы с учетом внешних и внутренних грузопотоков и противопожарного обслуживания населенных пунктов.

Основным транспортным коридором Воронцовского сельского поселения является автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Павловск – Калач – Петропавловка» - Бутурлиновка.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами в с. Воронцовка являются: ул. Мира, ул. Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. Советская, ул. Свобода, ул. Кузнечная, ул. Большая, пл. 1 Мая, ул. Мостовая, 1 Подлесная.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 2

Перечень автомобильных дорог местного значения, с их характеристиками, расположенных на территории Воронцовского сельского поселения.

| Местонахождение (улица) | Протяженность (км) | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | твердое покрытие | грунт |
| село Воронцовка |  |  |  |
| ул. Советская | 0,985 | 0,985 | - |
| ул. Октябрьская | 0,957 | 0,957 | - |
| ул. Пролетарская | 1,879 | 0,842 | 1,037 |
| ул. Мира | 2,271 | 1,999 | 0,272 |
| ул. Большая | 1,212 | 1,212 | - |
| ул. С. Могильниченко | 1,561 | - | 1,561 |
| ул. Колхозная | 2,181 | - | 2,181 |
| ул. Свобода | 0,206 | - | 0,206 |
| ул. М. Горького | 0,597 | - | 0,597 |
| ул. Ленинская | 0,915 | - | 0,915 |
| ул. Садовая | 1,750 | 1,750 | - |
| ул. Подгорная | 0,896 | - | 0,896 |
| ул. Космонавтов | 0,519 | - | 0,519 |
| ул. Победа | 0,477 | - | 0,477 |
| ул. Мостовая | 0,755 | - | 0,755 |
| ул. Набережная | 1,569 | - | 1,569 |
| пер. Школьный | 0,475 | 0,182 | 0,293 |
| ул. 2 Подлесная | 2,1 | - | 2,1 |
| ул. Заречка | 2,656 | 0,8 | 1,856 |
| ул. Почтовая | 0,360 | 0,360 | - |
| ул. Пушкинская | 1,033 | 0,597 | 0,436 |
| ул. Кирова | 0,302 | 0,302 | - |
| ул. Куйбышева | 0,552 | - | 0,552 |
| пл. 1 Мая | 1,441 | 1,081 | 0,36 |
| ул. Кузнечная | 1,090 | 0,945 | 0,145 |
| ул. Красный Кустарь | 0,825 | - | 0,825 |
| ул. Чапаева | 0,317 | - | 0,317 |
| ул. Ремесленная | 0,754 | - | 0,754 |
| ул. Народная | 0,470 | - | 0,470 |
| ул. Комсомольская | 0,355 | 0,130 | 0,225 |
| ул. А. Петлякова | 2,718 | 0,377 | 2,341 |
| ул. Березовка | 3,680 | 1,43 | 2,25 |
| ул. 23 Декабря | 1,232 | - | 1,232 |
| ул. Лесная | 0,234 | - | 0,234 |
| ст. Шипов лес | 0,205 | 0,205 | - |
| поселок Новенький |  |  |  |
| ул. Центральная | 1,072 | 1,072 | - |
| ИТОГО: | 40,601 | 15,23 | 25,37 |

В результате анализа улично-дорожной сети Воронцовского сельского поселения выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

Проблема 1. Требуется устройство автодорог с гравийно-песчаным покрытием и ремонт дорог с асфальтированным покрытием.

Проблема 2. Требуется оборудовать остановочные площадки общественного транспорта.

Проблема 3. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта.

(другие проблемы: неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог; недостаточность ширины проезжей части (4-6м); значительная протяженность грунтовых дорог; отсутствие дифференцирования улиц по назначению; отсутствие искусственного освещения; отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов).

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории Воронцовского сельского поселения.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселении на 2022 г. составил 374 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 1820 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

- Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, благоустройство существующих остановочных павильонов.

Улицы населенных пунктов нуждаются в благоустройстве: требуется укладка гравийно-песчаного и асфальтированного покрытия, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

Таблица 3

Перечень мероприятий по обеспечению территории Воронцовского сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование | Сроки реализации (в годах) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка грунтовых дорог гравийно-песчаным покрытием в с. Воронцовка (15,230 км) | 2017-2030 |
| 2 | Асфальтирование дорог с гравийно-песчаным покрытием в с. Воронцовка (10,950 км) | 2018-2030 |
| 3 | Капитальный ремонт дорог с асфальтированным покрытием (2,8 км) | 2017-2030 |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов в зонах, прилегающих к социальным объектам | 2021-2030 |
| 5 | Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов сельского поселения | 2020-2030 |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показаны на схеме 1.

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения.

Таблица 4

Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 | 160961 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 3,5 | 4,0 | 2,3 | 2,9 | 7,8 | 8,2 |

- Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 5

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.С. |
| с. Воронцовка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 40,601 | 11,5 | 0,45 | 1,7 |
|  | главных улиц; | км | 10,796 | 6,2 | - | 1,7 |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 29,805 | 5,3 | 0,45 | - |
| п. Новенький | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,072 | - | - | - |
|  | главных улиц | км | - | - | - | - |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 1,072 | - | - | - |

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Так как в населенных пунктах Воронцовского сельского поселения дома в жилой застройке имеют придомовые (приквартирные) участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для размещения объектов местного значения поселения:

Объекты местного значения

- реконструкция автомобильных дорог IV, V категории и некатегорийных общей протяженностью 40,601 км.

Улично-дорожная сеть

- реконструкция главных улиц, общей протяженностью 10,796 км;

- реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 5,3 км;

- строительство главных улиц, общей протяженностью 5,3 км; строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 7,85 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, отображены на Схеме развития транспортной инфраструктуры Воронцовского сельского поселения Павловского муниципального района Воронежской области, входящей в состав Генерального плана Воронцовского сельского поселения.

6.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Воронцовского сельского поселения.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2017-2030 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично-дорожной сети | 01.2017 | 12.2030 | 65728 | 156250 | 65728 | 2398 | 2518 | 3640 | 5772 | 24550 | 26850 | Админстрация Воронцовского сельского поселения |
| * информация требует уточнения (при участии в программе будут предусмотрены субсидии Воронежской области, администрации Павловского муниципального района Воронежской области). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов  улично – дорожной сети Воронцовского сельского поселения на 2017 - 2030 годы, составляет 60 728,0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог.

В результате анализа состояния улично-дорожной сети Воронцовского сельского поселения выявлено, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. В настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2020 года) приведено в таб. 8.

Таблица 7

Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР

Воронцовского сельского поселения, тыс. руб.

| № п/п | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | в т.ч. федеральный бюджет * | в т.ч. областной бюджет * | в т.ч. бюджет Воронцовс-кого сельского поселения | в т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 65 728 | 0 | 16 800 | 48 928 | 0 |

* информация требует уточнения (при участии в программе является возможным предусмотреть субсидии федерального, областного бюджета).

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2030 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Воронцовского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая;

- транспортная доступность населенных пунктов поселения приемлемая;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7.Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Воронцовского сельского поселения.

Администрация Воронцовского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.